服务襄阳中车物流园项目建设

运营的情况简介

襄阳中车物流园改扩建项目位于富康大道以南（原内燃机车厂厂区北部），地处主城区边缘，东依襄阳深圳工业园，西邻二汽基地，专用铁路向南接入襄州站，连通焦柳、汉丹、襄渝、浩吉等铁路动脉，出口路与北纬一路、富康大道连接，周围道路不限行黄牌货车，能够满足运输作业的时效要求。项目计划从公铁联运与仓储、原材料加工与物流装备制造、国际贸易与供应链物流三个阶段分步推进实施，最终打造成立足襄阳城区东部、辐射周边300公里范围，集公铁联运、智能仓储、分拣配送、物流信息服务、流通加工、物流装备制造与国际铁路贸易一体化的综合物流产业园，成为区域性物流中心和中部地区重要物流节点基地。

一、服务项目前期工作情况

项目投资方襄阳中车物流有限公司于2021年5月由中车洛阳机车有限公司（51%）与株洲中车物流有限公司（49%）共同出资成立，已具备中国铁路总公司准许的铁路货运运营资质，是一家集铁路货物发运、仓储包装、装卸配送，物流装备的设计、研发、制造、维修，仓储设施设备和房屋租赁，物流信息咨询服务等业务于一体的国有全资公司，致力于充分有效地满足客户需求为目标，依托中车物流园区项目，建设具有标杆示范效应的区域一流、国内知名的物流服务企业。

该项目2021年经我单位引进，通过区招商引资会议确定，一期项目投资1亿元，占地260亩，先期建设。我单位为企业跟踪服务，提供全市物流市场发展状况调研成果，明确公铁联运物流园区项目发展趋势，园区运营所涉主要业务内容等专业资料，分析该项目在汉江流域所能发挥的辐射带动作用，进一步明确了项目功能定位。参与企业工程方案的设计并提出建议，协助企业办理土地建设规划等相关证件，加快推进项目前期工作，最终于2022年4月正式顺利开工建设。

- 服务项目工程实施建设情况

- 与区政府签订《投资协议》后，我单位协助企业向其上级单位申报资金，对一期项目建设所需用地、用房与上级单位对接，满足了施工基本条件。从2022年4月至2023年6月间，我单位引导服务企业完成投资1亿元，新增1条集装箱铁路装卸线，单线有效作业长度为225米，采用跨距30米、悬臂为7米的50吨双梁集装箱专用门吊，新建了龙门吊货物堆场8468平方米、入场道路4947平方米、商品车停车场10310平方米、备用堆场8001平方米。新购置调车机1台和若干叉车等。对原有一般铁路线1条225延米（供14节车皮停靠）、高站台铁路线1条277延米（供16节铁皮停靠）进行了改建。

- 从现有条件来看，可满足商品车（小轿车、特种医务车或军用车辆)、建材、钢材、工业产品和特定怕湿货物(水泥、化肥、铅锡锭、精密件）等“仓站一体”的作业要求，打造效率高、服务优的公铁联运物流作业场所。

- 我们组织企业申报资料，将襄阳中车物流园项目成功纳入全省“十四五”现代物流发展规划重点项目库。2023年2月，我单位组织襄阳中车物流有限公司、中车洛阳机车有限公司联合申报的《中国中车助力汉江流域中心城市，服务优势产业，一体化发展铁公水多式联运示范工程》被省交通运输厅命名为“全省第一批多式联运示范项目”。

- 三、服务项目业务运营情况

- 为服务本地大型企业物流需求，在一期项目今年6月份全面运营后，我们组织企业到襄阳正大、丰庆源、本昌钢材城等进行对接，大力开展服务本地优势产业粮食、钢贸等公铁联运业务。企业积极与东风公司对接承接了轻卡车辆发运中亚的业务。

- 该项目通过边建设边运营，已开展了粮食、非金属矿石、钢板螺纹钢、高速线材（盘条）、东风新能源商品车、集装箱外贸货物等发送和接收业务，1至10月份实现铁路运输到发货量超50万吨。8月24日，省委常委、襄阳市委书记王祺扬到现场调研了园区建设运营情况。

- 展望项目发展我们充满信心。襄阳中车物流园铁路物流货场已具备开通中亚班列所必备的硬件条件，已开通襄阳至东北、东南、西北、西南各省多条公铁联运线路，开展了襄阳至哈萨克斯坦、俄罗斯等国家在新疆霍尔果斯口岸集结的国际公铁联运业务，与合作方北京雅宝路亚欧贸易联盟达成合作协议，具备开行中亚班列的优势。我们将积极协助企业向政府汇报，力争将中车物流有限公司纳入襄阳市对外贸易平台企业，为企业落实中亚班列配额，为正式开通襄阳至中亚直达外贸班列打好基础。

2023年11月21日