大力发展多式联运

建设国家物流枢纽城市重点承载区

区交通物流发展服务中心

交通运输部门在推进建设国家物流枢纽城市重点承载区中肩负着服务园区项目建设运营、运输配送体系搭建、引导多式联运发展促进运输结构优化等工作职责。为加快我区现代物流产业转型升级步伐，坚持从公铁联运、信息平台、公路园区等三点发力，服务物流企业加快投资建设和运营，引领物流产业中的各类型市场主体积极对接产业链、融入供应链、延伸价值链。

- 工作进展情况

2023年，物流项目建设运营取得新成绩。襄阳捷顺达物流园、中车物流园一期项目建设完工，康瑞达冷链、圆通襄阳智创园项目正式开建。襄阳中车物流有限公司的“服务优势产业助力汉江流域中心城市高质量发展”项目成功创建为全省“第一批多式联运示范项目”。新316国道小营司机之家被交通运输部、中华全国总工会联合验收认定为全国“司机之家”建设项目。

- 1、物流产业规划布局落实落细。积极贯彻落实省厅关于“十四五”中期项目调整入库的通知精神，深入一线摸底调查，收集捷顺达物流园、康瑞达冷链物流等两个项目前期证件、资料申报工作，经过省厅工作组现场核查，均成功纳入重点项目库，全区已纳入项目增至4个。

- 围绕襄阳市现代物流业“十四五”发展规划中的“五枢纽五园区”规划布局，建设浩吉铁路襄州北站物流园、襄州双沟农副产品物流园、襄州经开区电商快递物流园等三大园区，已有建成项目3个、在建项目2个、拟建项目1个、在谈项目2个，规划内容和面积均得到稳步落实，为全面完成“十四五”期物流基础设施建设任务打下较好基础。

- 2、在建物流项目加快推进。一是襄阳捷顺达物流园占地103亩、投资1.39亿元。主要功能包括仓储区、停车场、办公大楼等。2021年6月开工建设，截至目前主体工程全部完成进入验收阶段，装修及附属工程建设进度完成95%以上。已投入整体运营。二是中车物流园一期完成投资改扩建资金1亿元。主要功能包括改建仓储区、改建铁路专用线2条、新建集装箱铁路线1条、堆场及配送平台、办公大楼等。项目于2022年4月开工建设，已改建铁路线2条，新建集装箱线1条、园区道路、2万多平方米的堆场、大型装卸设备安装完毕，6月份开始进入全面运营。三是康瑞达冷链物流项目进入全面施工。项目计划总占地200亩，总投资5亿元，分两期开发建设。经过上半年前期准备，项目一期120亩于2023年7月正式开建，已完成投资7000多万元。四是圆通襄阳智创园顺利开建。项目占地127亩，总投资2亿元，2023年8月正式开建，园区出口路基础建设已完成，施工设备已进场，标准化快递仓储设施已完成50%，目前已实现投资超1亿元。五是武汉港航物流园已购得173土地处于筹备开工建设阶段，选址浩吉铁路襄州北站的八亿科技储煤基地、安得智联电商物流园两个项目正在与区政府洽谈推进。

- 3、服务襄州国际陆港前期研究。一是召集相关五家物流企业召开座谈会，对粮食、棉纺织等大宗货市场需求进行调研，形成调研报告供区工作专班参考。二是参与铁路连接线预可研，对线型、布设标准、预期设计等形成初步意见。三是参与区工作专班深入企业进行调研，实地走访粮食、棉纺等大宗品类的加工、贸易、销售企业，深入城区和部分县市铁路货场摸底，掌握公铁联运市场发展现状，形成调研材料为陆港项目预可研提供支撑。四是组织湖北物资流通技术研究所专家对襄州国际陆港项目提出意见和建议。

- 4、促进运输方式衔接优化服务。一是服务现有国储、中车两个公铁联运物流园区运营，2023年实现货物吞吐量超100万吨。二是服务浩吉襄州北疏运基地完成了主体工程建设，并完成全部验收已开始试运营。三是服务中车物流园一期项目开展了东风商品车、外贸货物的铁路发运业务，开创了襄州公铁联运新格局。四是组织捷顺达物流园、中车物流园完成市委王祺扬书记现场调研接待准备工作。五是积极向区政府汇报，正在推动中车物流园开展襄阳至中亚地区外贸班列开通申报工作。

- 5、发展壮大物流企业集群。通过积极宣贯国家、省、市相关政策，持续发挥政策激励作用，强化现代物流业发展奖励等惠企政策落实，促进了我区物流企业综合实力提升、服务质量升级。根据《区委办公室 区政府办公室关于2022年全区经济工作考核结果的通报》襄州办文[2023]1号文件精神，拟对我区15家物流企业兑现现代物流业发展奖励资金259.67万元，与去年同期增加了44.8%。全区新增3家A级物流企业，A级物流企业增至40家，（全市126家），其中，5A级2家，4A级15家，3A级22家，2A级1家，物流企业家数和综合服务能力居襄阳各县市区前列。

6、推进物流产业数智化转型。深度应用5G、人工智能等技术，利用大数据和现代数字技术推动物流要素在线化数据化，加快网络货运平台建设、物流大数据分析和应用，实现物流资源线上线下联动发展，推动物流企业数字化转型升级。吉顺小跑网络货运平台作为我区第一个网络物流信息化项目，自2022年7月正式运营以来，该公司利用“互联网+物流”建立线上运输交易市场，在物流板块提供网络货运、税务筹划、数字化运营、金融赋能等综合服务，通过跨地区集约整合车辆、货源、场站资源实现车货实时匹配，推动物流业降本增效。目前，已注册货运车辆16156台，会员企业172家，发生真实运单交易34220单，2023年开票营业额超5亿元。

二、存在问题

（一）物流管理供需不相适应。现代物流业是融合运输、仓储、信息、流通加工、金融等产业的复合型服务业。目前，我区物流业发展涉及发改（政策规划、粮食仓储及冷链）、交通（运输方式、通道、车辆及场站）、商务（电商物流、外贸口岸）、科经（工业供应链）、农业（农贸供应链）、供销（农资）、邮政（快递快运）等多个部门，职责交叉严重，但信息又互不交流。区政府虽然成立了综合交通物流体系建设领导小组，但与现代物流高层级资源整合、高效率专业服务的产业需求不相适应，难以形成合力，影响了物流服务效率和市场辐射能力。《襄阳市现代物流业“十四五”发展规划》已发布，而我区对应的产业规划编制还未启动。

（二）物流设施供需不相匹配。公路、铁路、水运等物流设施布局相对分散，协同联动不够，各种运输方式独立发展，集约化程度不高。公路物流园区体量小，铁路物流缺少大型枢纽站场与仓储设施，汉江航道通行能力较低，航运基础设施稀缺，暂不具备大规模开展多式联运的站场条件。拥有标准化物流仓储设施的园区缺乏，造成物流企业集聚度不高，也不利于吸引专业化品牌企业入住。适合城乡配送和零担专线物流企业经营的专业化园区建设比较滞后。

（三）物流信息搭建存在短板。物流信息化应用水平较低，缺少具备资源整合力、市场影响力、使用效果好的物流公共信息平台。公路、铁路、水运、航空等部门及企业均建有独立的内部管理系统，但信息不互通、不共享，“信息孤岛”、“信息壁垒”等现象普遍存在。网络货运平台数量较少、建设滞后，造成我区物流企业及税收严重流失。虽然我区拥有吉顺小跑网络货运平台项目，但是税收奖励政策兑现不及时、协议政策不稳定等影响了发展信心。

（四）农村物流发展有待加强。国家、省相关部门出台了推进农村物流融合发展的有关政策，但在具体执行过程中，全区难以形成工作合力，特别是区级寄递物流共同配送中心项目难以落地，造成了城乡物流服务衔接不畅、农村物流成本居高不下、“最后一公里”问题一时难以解决。

三、下步工作计划

1、打造大宗货物联运枢纽。以浩吉铁路襄州北站为依托，围绕煤炭、钢材、粮食、棉花、农资等大宗货物物流需求，加快建设大宗货物公铁水联运核心枢纽，申请设立保税区，逐步打造成为立足襄州，覆盖襄阳，辐射长江中游城市群，服务“一带一路”的汉江流域多式联运核心陆港、长江中游城市群物流骨干网络枢纽关键节点。

2、提升东部物流资源富集度。以中车物流园和国储五三八物流园为核心，充分利用该区域紧靠主城区和工业园区，且具备铁路专用线资源富集优势，加快高标准仓储设施、装卸换装设施投入，围绕城市物流配送、工业产品物流、高附加值公铁联运货物等市场需求，吸引本地中小物流企业入园集聚。

3、形成快递快运物流集散地。以襄阳北国际物流园为基础，加快建设运营圆通智创园、玖道电商物流园、捷顺达物流园、康瑞达冷链物流等项目，满足城乡消费品和电商物流分拨、配送、包装等快速增长的市场需求。

4、谋划推进一批重点项目。一是迎接唐白河航道整治、港口开发建设机遇，挖掘水运成本优势，围绕钢铁、砂石、矿石、化工产品等，规划布局公铁水联运物流项目，为襄阳东部制造企业、商贸企业提供低成本、高标准的大宗货物物流解决方案。二是整合冷链市场资源，集中规划建设襄州冷链物流基地项目，形成城区集配、镇村形成网络的冷链仓配服务体系。三是扶持2—3家大型物流企业牵头，大力支持网络货运平台项目，引导中小物流企业参与“网上物流园区”建设，通过物流信息有效匹配，带动服务效率提档升级。四是建立完善农村物流综合服务体系。拓展各镇公交停保站服务功能，完善物流设施设备，推动“客货邮同站”发展，实现资源共享。加快区级寄递物流共配中心建设，综合邮政快递业务资源，实现信息互联共享，货物同拣共配，畅通农产品出村进城和农资、农村消费品下乡双向流通渠道，满足农民群众“最初最后一公里”物流需求。

5、培育提升一批龙头企业。以规上物流企业（年营业额2000万元）为培育目标，组织现有各类型优质企业划行归市、入园经营，以良好的市场环境促进成长孵化，引导物流企业创牌争优，创建省级重点物流企业、省级服务业品牌、3A级以上物流企业，力争到十四五末，全区规上物流企业达到30家。

6、引进一批前沿项目。一是瞄准全国物流50强企业，加大招商引资力度，力争知名品牌物流企业带模式、带资金、带流量、带项目入住襄州，近期重点引进厦门象屿、中粮等供应链头部企业，大力支持期货交割仓、多式联运“一票制”等业务运作模式创新，释放物流货值的市场价值，提升增值服务水平。二是瞄准全国网络商务大平台、大企业，把握在物流领域的布局需求，积极对接引导拼多多、美团、格力、美的、海信、顺丰、圆通等品牌将区域公司布局在襄州，形成品牌企业物流的虹吸效应，带动物流企业入住襄州运营。三是充分挖掘物流市场资源，吸引金融、保险、汽车配件销售、物流装备等相关品牌企业入住物流园区，设立区域公司，促进物流产业补链、延链。

2024年3月13日