个人开发流程文档（V2.0）

一．工程化流程

明确想做什么（必须一句话 + 明确界面分区 + 明确功能分区）

用一句话概括整体目标（例：实现一个跨平台 Git 文件上传桌面软件）。

明确界面分区：哪些界面、每个界面负责什么，不展开未来扩展。

例：

页面 A：Token 设置页（输入 token + 保存）

页面 B：文件选择页（选择文件/文件夹/压缩包）

页面 C：上传结果页（展示成功/失败）

明确功能分区：后端需要哪些核心服务，不讨论未来拓展。

例：

文件处理模块

Git 操作模块

压缩模块

路径标准化模块

决定最终形态（网页 / 桌面软件 / API 服务）并确定框架

指定主要技术栈（如 Tauri + React）

明确平台目标（Windows/macOS/跨平台）

原型功能实现（先跑起来，不考虑框架）

用最少文件实现关键功能

所有逻辑集中实现也可以

目标是验证行为，不追求结构

功能模块化（职责拆分）

把原型逻辑拆成明确的功能文件

核心目标：谁负责什么必须说得清楚

例：file_handler.py 只负责处理文件，不碰 Git

确保每个模块可单独测试

将功能文件套入后端框架（工程基础配置）

初始化目录结构

配置路由/入口

统一 .env / config

引入依赖（git、zip、pathlib 等）

搭桥（连接前端与后端）

明确每个 API 对应哪个界面

定义前端调用参数

进行首次联调，使“输入 → 上传 → 返回结果”贯通

微型前端完善（能用即可）

实现按钮、输入框、提示信息

只保证功能能跑，不做 UI 优化

前端工程化

页面组件化

状态逻辑拆分

API 统一调用方式

去除重复逻辑

后端工程化（最终工程化配置）

目录层级规范（controllers/services/utils/config）

错误捕获体系

调试/日志体系

打包构建流程

确保可扩展但不提前设计未来功能

二．人机协作 — 大语言模型 + 编程 IDE（GPT + Trae）

1. 背景与想法共享方式（初始化）

第一次对话必须提供：

一句话目标

每个界面负责什么

每个功能模块负责什么

当前进度

当前框架

要求 GPT 遵守你的工程化顺序执行

（避免 GPT 带偏到“先框架再功能”的路）

2. 人机对话方式（GPT 协作协议）

（1）对于已知步骤（你清楚怎么做）

清晰说出你的每一步想法

要求 GPT 先复述你的思路 → 等你确认 → 再输出方案

最终由 GPT 输出 Trae 提示词

提示词必须包含格式、步骤、限制要求

（2）对于未知步骤（你不确定）

流程必须固定为：

先提问

给出你的猜想

要求 GPT 按以下三种情况回答：

若你错：解释原因 → 给正确方案 → 等确认

若你对：解释原理 → 看能否优化 → 方案待确认

若你对且最佳：直接输出 Trae 落地提示词

GPT 必须遵守先理解 → 再推理 → 再执行。

3. 错误处理机制

（1）处理方式

小错误：Trae 自动修复

大错误：

你总结怀疑点

提供日志

GPT 分类错误 → 给步骤 → 给 Trae 提示词

（2）GPT 必须进行错误分类

依赖

路径

配置

构建

语法

权限

框架

环境

GPT 必须先分类 → 再修复流程 → 再落地提示词。

4. GPT + Trae 的落地执行机制

完整顺序：

和 GPT 把逻辑聊清楚

GPT 复述你的思路

你确认

GPT 输出完整 Trae 提示词

Trae 执行

根据结果继续下一轮

目标：每一轮对话都产出一个“可验证”的工程推进结果。