- 襄州区交通物流发展服务中心

- 2025年国民经济和社会发展上半年

- 工作总结及下半年工作计划

在区委、区政府的大力支持下，2025年上半年我区物流行业重点任务为：加快推进襄州经开区电商快递物流园区建设、重点推动玖道京东智慧电商物流园、武汉港航襄阳智慧物流园建设、支持康瑞达冷链物流项目建设。让康瑞达项目实现试营业，加快玖道、武汉港航项目建设进度。

- 2025年全年襄州物流站场建设计划投资7000万元，1-6月已经完成6624万元，占比94.6%，远远超出时间进度。规上物流企业方面：目前1-5月交通运输规上企业19家，上报19家（错月上报），元至5月累计完成营业收入5.62亿元，上年同期3.46亿元，同比增幅上升 62.2%；其他交通运输1家，上报1家，元至5月累计完成营业收入2.76亿元，上年同期2.44亿元，同比增幅上升12.7%。1-5月邮政业务总量3.12亿元，同比增速3.11%；快递业务总量2233.59万件，同比增速2.54%。2025年上半年襄州区交通物流发展服务中心做了以下工作：

一、主要工作开展情况

- （一）项目建设

- 1、作为玖道京东项目的服务单位，我们主动联络，靠前服务，积极协调相关事项推进，襄阳玖道京东智慧电商物流产业园项目于2024年7月开工建设，目前已完成投资13500万，占比92%，一号分拣库已全部完成；二号分拣库已全部完成；综合楼主体完成；京东设备已入驻安装完成，已开始营运。

- 2、武汉港航智慧物流园：占地173亩，仓储物流区总建筑面积57300平方米，办公生活区总建筑面积7120平方米。投资方襄阳港建物流有限公司，项目已经于2024年7月开工建设，园区主体工程已经完成72%；目前分拣仓完成重载地坪1.7万平米，完成门窗及室内消防管道安装；办公楼完成精装修及弱电工程施工；侯工楼完成主体结构验收，完成砌体和抹灰工程；配套用房门卫房完成精装修工程。

3、襄阳康瑞达冷链食品有限公司占地120亩，总投资3.5亿（其中冷链物流分拣车间4栋面积为：5万平方米，冷冻库4栋面积为：15.5万平方米）开工时间2023年8月，目前康瑞达冷链物流项目一期工程全部完工，已经开始试运营。

- 4、引导中车、国储两个园区企业持续投资改善仓储、装卸等设施条件，优化服务水平和能力。国储物流正在计划投资2亿元进行园区扩能建设襄州区大宗商品多式联运交易中心，正在与区政府办理新增70亩用地手续；引导企业提升市场推广营销效率，争取更多货物实现“公转铁”、“一单制”；目前中车物流已在东风商品车发运等业务中实现“一单制”。

- （二）物流规划工作

- 1、积极上报湖北省“十五五”客货运站场重点项目信息报表，完成“十五五”前期规划。

2、对襄州区“十四五”物流规划项目做出评估，对襄州区“十五五”时期构建现代化综合交通体系总体思路提出意见、建议。

3、帮助武汉港航襄阳智慧电商物流产业园项目申报两重领域超长期国债，通过了省市两级审批，现在已经报到国家发改委审批。

4、对襄阳市交通局《关于进一步促进襄阳市区现代物流业高质量发展的若干措施》提出意见、建议。

- 面临的形势及问题

- 2025年上半年襄州区的交通物流业经济呈现出稳定发展的态势，发展稳中有增。目前，产业发展中需要推进解决的主要问题有以下几个方面：一是物流企业订单下滑、成本推高，市场竞争激烈。二是物流市场标准化衔接不畅，影响流通效率。三是政府奖励政策无法兑现、物流数字化水平较低。

- 针对存在的突出问题，提出以下建议：一是尽快兑现政府奖励政策，提升物流企业信心；目前区政府已经成立专班正在清理四上企业奖励兑现问题，已经向捷顺达物流公司兑现奖补资金100万元。二是督促发改部门与铁路部门协商统一标准体系。三是政府出台政策，培育和引进资源整合力强、货量交易较大、专业运营经验丰富、使用效果好的物流项目入驻襄州。四是做好十五五物流发展规划，科学布局，精准定位，打造鄂西北商贸物流高地。

三、下半年工作计划

1、立足项目加快物流项目建设，继续重点推动玖道京东智慧电商物流园二期、武汉港航襄阳智慧物流园建设、康瑞达冷链物流项目二期、唐白河港散货转运中心项目建设。2、争取襄州区大宗商品多式联运交易中心开工建设。

3、推动对新建襄阳铁路物流基地牵出线工程进行项目立项。

4、做好规上企业引导培育。

襄州区交通物流发展服务中心                                                                   2025年6月26日