襄阳唐白河港散货物流中转项目的情况汇报

一、基本情况

襄阳唐白河港散货物流中转项目（以下简称“本项目”）坐落于唐白河大桥下游左岸 580 米处，襄州区双沟镇赵寨村。

本项目用地依据唐白河港散货物流中转工艺需求，划分为生产区与辅助生产区。项目总用地面积为 67930.93 平方米（101.90 亩），总建筑面积达 40769.01 平方米。生产区结合散货物流中转总体规划及工艺要求，设置 1 个大型散货仓库及堆场区。辅助生产区布置有综合楼、门卫房（兼地磅室）、1#变电站，配套设施包括地埋式一体化生活污水处理设施、地埋式一体化生产废水处理设施及地埋式一体化消防泵站。

- 当前进展

- 我公司已依照规划要求完成唐白河港物流中转项目审核资料与设计方案，办理了建设用地规划许可、建设工程规划许可和建设工程施工许可，以及预算编制工作和设计、勘察、监理、施工单位等项目招标工作。目前，该项目正加速施工建设。施工现场土方回填工程回填量为 32000 立方米，已完成 1/4；挡土墙工程混凝土浇筑 168 米，已完成 1/4；综合楼临建设施搭建完成，实现通水通电，塔吊安装完毕，钢筋加工棚施工完成。

- 项目产生的效益

1. 本项目的建设有助于巩固非法码头整治工作的阶段性成果，能够推动襄州区沿江岸线资源整合和港口岸线资源的集约化利用，也是配合全国长江流域港口岸线资源环境整治工作以及响应《湖北省治理长江、汉江干线非法码头规范提升工作实施意见》的必要举措。

2. 本项目的建设可满足襄州区河道采砂、航道疏浚弃土的运输需求，填补襄阳港唐白河港区发展的空白，提升港口服务能力，促进唐白河港区的建设与发展。

3. 本项目有利于扩大港口规模，顺应内河航运发展的总体趋势。按照靠泊 1000 吨级船舶的标准建设，既有利于扩大港口规模，顺应内河航运发展的总体趋势，又能满足船舶规模化、大型化的发展需求。

4. 本项目有利于保护汉江流域生态环境，对汉江主要支流的唐河、白河局部河段开展河道采砂和航道疏浚治理，对消除河段隐患、打通湖北河南两省水运通道、保障河道畅通以及提升唐白河运输能力具有重要意义。