襄州区物流领域重点工作推进情况

一、在建重点项目及推进情况

1、襄阳康瑞达冷链物流项目，占地120亩，总投资3.5亿元，主要建设冷链物流分拣车间4栋面积5万平方米，冷冻库4栋面积15.5万平方米及其他配套服务设施。项目分两期建设，目前一期已完成1# 冻库、1#分拣车间及相关配套设施，并已投入运营，累计完成投资1.75亿元。近期，该项目投资方根据市场客户需求，正在申请规划变更手续。

2、襄州区玖道智慧电商物流产业园项目，总投资3亿元，项目计划占地200亩。一期99.5亩已于2024年6月开建，建设内容为2个标准化仓储设施和1栋综合楼，其中一号仓库面积2.1万平方米，二号仓库面积1.8万平方米，综合楼3层面积共2842平方米。目前，一号、二号分拣库主体工程及设备安装已完成，综合楼主体已完工进图内部装修。京东襄阳公司部分设备已入库安装完成，4月份已开始运营。项目已累计完成投资13500万。目前投资方正在加强资金筹措，拟于近期与区政府洽谈二期土地和建设前期工作。

3、武汉港航襄阳智慧物流园，占地面积173亩，项目计划总投资3.2亿元，主要建设内容为：仓储物流区总建筑面积57300平方米，办公生活区总建筑面积7120平方米及附属设施。项目于2024年7月开工建设，目前园区主体工程已经完成70%。京东襄阳公司已用物流标准仓2万平米开始运营。

4、襄阳唐白河港散货物流中转项目，总投资3.7亿元，项目占地面积101.94亩，总建筑面积40769.01平方米，拟建设货运中心区及辅助配套区，其中货物转运仓库30699.01平方米，散货仓库5650.00平方米，推动农产品、建材、大宗商品等的存储和转运。项目备案、土地、规划、设计等前前期工作已完成，并于2025年3月开工建设。

二、谋划重点项目及推进情况

襄州区大宗商品多式联运交易中心（提升工程湖北局538项目）由国家粮食和物资储备局湖北局五三八处建设，总投资2.5亿，项目占地120亩，建设内容为新增1条铁路专用线，3栋仓储设施20000平方米，4栋生产配套楼4300平方米，新增2台龙门吊及装卸设施，建设安防和信息交易系统等。目前，项目审批、备案、设计等工作已完成，正在开展土地征迁工作，计划2025年开工建设。

- 招商引资项目及推进情况

1、今年4月以来，京东物流襄阳公司已在襄州玖道智慧物流产业园和武汉港航襄阳智慧物流园入驻经营，分别使用物流标准仓3.9万平方米和2万平方米，投入物流设备8000万元左右，日均使用各类型货车200辆左右，日均处理京东快件20多万件。

2、华中港航物流集团襄州北煤炭储备项目处于对接谋划阶段，项目拟依托浩吉铁路主线引出专用线，在浩吉襄州北站南侧征地建设煤炭储备基地，对接该公司煤炭供应链业务。华中港航物流集团已来襄考察，近期正在与我区领导进行深入对接洽谈。

四、谋划的重要事项及推进情况

目前，我区正在围绕襄阳港唐白河港区，加快推进赵寨片区土地报批及港区规划、襄州区砂石集并中心运营、唐白河港区集疏运公路、襄阳唐白河港区散货物流转运中心等工作。

在唐白河港赵寨片区规划方面，围绕拟用岸线、港口码头、物流用地、产业园区等，组织区资规等部门将相邻区域规划预留近2000亩左右土地，已组件报批。目前，唐白河港区赵寨港已纳入正在修编的《襄阳港总体规划（2020～2035年）》，预计总投资为84000万元，规划建设1000吨级散货进口泊位7个，利用岸线675米，新增通过能力630万吨，同步建设辅助生产建筑，配备装卸、起吊等机械设备，配套供水、供电等设施。待《襄阳港总体规划（2020～2035年）》批复后，我区将立即按照程序组织开展建设。

五、市场主体培育情况

我区现有大、中、小型物流企业260多家。其中，综合、园区类物流企业6家，仓储类物流企业30家，运输类物流企业87家，包装、加工、配送类物流企业30家，货代类物流企业97家。截至2020年底，5A级物流企业2家，4A级企业18家，3A级企业23家，2A级企业1家，共计44家。全省重点物流企业19家。物流企业中，年物流产值在1亿元以上的企业占3 %，3000万元至1亿元的企业占10 %，1000万至3000万元的企业占20%，1000万元以下的企业占67 %。

- 近年来，重点引进和培育了港建物流、圆汇物流、玖道供应链、京东物流襄阳公司、吉顺物流、吉顺小跑、捷顺达、顺发等龙头企业。

六、需协调解决的事项

1、需要沟通协调金融机构与物流企业做好金融服务，了解物流企业融资需求。

2、需要商请铁路部门协商统一标准体系，解决公铁联运标准化衔接不畅的问题，充分挖掘襄阳铁路运输优势。

3、需要尽快兑现原有拖欠的政府奖励，修订新的产业扶持政策，提升物流企业信心。

4、商请税务部门拿出切实可行措施，解决物流领域上下游企业难以取得进项票问题。

5、襄阳城区的物流项目布局过于分散，货物很难集聚，推高了物流企业运营成本。物流市场难以形成竞争优势，汉江流域物流中心城市地位“突而不显”。

6、结合实际做好全市“十五五”现代物流产业发展规划，突出公铁水联运核心优势，科学布局重点园区项目，提升水运和公路通道通达能力。